АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ БРЮХОВО»

Медынского района Калужской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20 марта 2017 года                                                                                                № 3

О проведении на территории

сельского поселения «Деревня Брюхово»

Весеннего месячника по благоустройству

В целях улучшения санитарного состояния населенных пунктов СП «Деревня Брюхово»:

- Провести с 20 марта 2017 по 20 мая 2017 года на территории сельского поселения «Деревня Брюхово» весенний месячник по благоустройству.

- Мероприятия по проведению весеннего месячника по благоустройству территории СП «Деревня Брюхово» - утвердить.

- Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации

СП «Деревня Брюхово»                                               А.В.Рогатюк

Приложение

к Распоряжению № 3

Главы администрации

СП «Деревня Брюхово»

от 20.03.2017 г.

МЕРОПРИЯТИЯ

по благоустройству и санитарной очистки на территории СП «Деревня Брюхово»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести совещание с руководителями предприятий и организаций не зависимо от форм собственности расположенных на территории сельского поселения | до 23.03.2017 | Глава администрации |
| 2 | Проводить каждую пятницу субботники с привлечением жителей |  | Глава администрации Руководители организаций, частные предприниматели |
| 3 | Очистка цветочных клумб | до 28.04.2017 | Глава администрации |
| 4 | Провести санитарную очистку прилегающих территорий к индивидуальным и многоквартирным домам | до 05.04.2017 | Владельцы домовладений |
| 5 | Провести очистку кюветов вдоль дороги в д. Брюхово | до 06.04.2017 | Глава администрации |
| 6 | Организовать своевременный и бесперебойный вывоз мусора во время субботников |  |  |
| 7 | Провести санитарную уборку и косметический ремонт на Братской могиле с. Егорье и д. Свердлово | до 29.03.2017 | Глава администрации |
| 8 | Провести санитарную очистку кладбища в с. Егорье с привлечением жителей | до 10.05.2017 | Глава администрации |